ПРЕЛІК ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ГАЛУЗЕЙ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ, реалізацію яких планується розпочати 2009 році

| № | Назва інвестиційного проекту | Наявність проектно-кошторисної документації | Стан фінансування | Потреба у фінансуванні на 2009 рік | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкція існуючого вокзалу станції "Донецьк" (Євро-2012) Вартість 200 млн. грн. | ТЕО не розроблено | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 100 млн. грн. – кошти інвесторів | Розроблено проект Інвестиційної угоди та проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про погодження укладання Інвестиційної угоди щодо реконструкції та будівництва залізничного вокзалу станції Донецьк”. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Закупівля швидкісних поїздів (Євро-2012) Вартість 2 млрд. грн. | Розробляється проект кошторисної документації | 100% від вартості закупівель – власні кошти | 250 млн. грн. – власні кошти | В рамках проекту передбачається придбання 7 поїздів вітчизняного виробництва для забезпечення запровадження швидкісного руху за напрямками залізниць України З метою забезпечення перевезення уболівальників придбано 180 пасажирських вагони, 4 пасажирські електровози, 3 пасажирські тепловози, 7 рейкових автобусів та 9 електропоїздів. |
|  | Закупівля рухомого складу для потреб залізничного транспорту України Вартість 1,9 млрд. грн. | - | 100% від вартості закупівель – кредит від ЄБРР та ЄІБ | 1925 млн. грн. – кредит від ЄБРР та ЄІБ | Підписано кредитну угоду з ЄБРР на загальну суму 62,5 млн. дол. США. ЄІБ ще не надав Укрзалізниці остаточний проект кредитної угоди. Також тривають переговори щодо залучення 125 млн. дол. США для закупівлі пасажирських вагонів. |
|  | Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам'янка-Долинська-Миколаїв-Херсон-Джанкой Вартість 8,9 млрд. грн. | Завершення розробки проектної документації планується у третьому кварталі 2009 року | 100% від вартості будівництва – кредит від Світового Банку | 770 млн. грн. – кредит від Світового Банку | Загальна сума кредиту від Світового Банку 700 млн. дол. США, у тому числі 1,75 млн. дол. США – комісія банку. Орієнтовний термін виконання будівельно-монтажних робіт – 40 місяців, а їх вартість – 116,54 млн. дол. США. |
|  | Будівництво під’їзного залізничного шляху до державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Вартість 4,9 млрд. грн. | Розроблено техніко-економічний розрахунок (ТЕР) інститутом «Київдіпротранс» в 2008 році. | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 740,7 млн. грн. – кошти інвесторів | Мінтрасзв’язку розроблено проект розпорядження КМУ «Про погодження проекту угоди щодо будівництва під’їзного залізничного шляху до ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Ведеться пошук інвестора. |
|  | Проектування та будівництво нового аеровокзалу (КП "МА "Київ" (Жуляни) (Євро-2012) Вартість 46 млн. грн. | Розробляється | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 3 млн. грн. – кошти інвесторів | Виконано будівельні роботи на злітно-посадковій смузі та частково на руліжній доріжці (РД-2-3), продовжуються роботи по світлосигнальному обладнанню та його тестуванню, готується документація для сертифікації аеродрому. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Проектування, реконструкція привокзальної площі з паркінгом (КП "МА "Київ" (Жуляни) (Євро-2012) Вартість 40 млн. грн. | Розробляється | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 27 млн. грн. – кошти інвесторів | Виконуються роботи з розробки проектної документації на проведення реконструкції привокзальної площі міжнародного аеропорту „Київ” (Жуляни) |
|  | Розвиток Луганського аеропорту (Євро - 2012) Вартість 117,5 млн. грн. | Затверджено технічне завдання на розробку проекту реконструкції аеродрому | 57% від вартості будівництва – фінансування з держбюджету 43% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 113,6 млн. грн., з них 65,1 млн. грн. – з держбюджету, 48,5 млн. грн. – кошти інвесторів | Укладено договір з УДПТНДІЦА «Украеропроект» на розробку проекту реконструкції аеродрому, роботи розпочато. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток Миколаївського аеропорту (Євро-2012) Вартість 102,6 млн. грн. | Затверджено технічне завдання на розробку проекту реконструкції аеродрому | 73% від вартості будівництва – фінансування з держбюджету 27% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 82,4 млн. грн., з них 60 млн. грн. – з держбюджету, 22,4 млн. грн. – кошти інвесторів | Укладено договір з УДПТНДІЦА «Украеропроект» на розробку проекту реконструкції аеродрому, роботи розпочато. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток Маріупольського аеропорту (Євро-2012) Вартість 53,6 млн. грн. | Відсутня | 100% від вартості будівництва – кошти держбюджету | 26 млн. грн. – кошти держбюджету | Необхідно Маріупольській міській раді вжити заходів щодо укладання угоди з Мінтрансзв’язку, як це було передбачено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції та ремонту аеропортів державної і комунальної власності. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток Полтавського аеропорту (Євро-2012) Вартість 89 млн. грн. | Відсутня | 100% від вартості будівництва – кошти держбюджету | 1,8 млн. грн. – кошти держбюджету | Необхідно Полтавській обласній раді вжити заходів щодо укладання угоди з Мінтрансзв’язку, як це було передбачено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції та ремонту аеропортів державної і комунальної власності. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Будівництво нового Київського пасажирського аеропорту в районі населеного пункту Велика Бугаївка Васильківського району Вартість 23,2 млрд. грн. | Відсутня | 0,1% від вартості будівництва – фінансування з держбюджету 99,1% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 2,3118 млрд. грн., з них 1,8 млн. грн. – з держбюджету, 2,31 млрд. грн. – кошти інвесторів | Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Щодо будівництва нового Київського пасажирського аеропорту». Цей проект розпорядження КМУ не погоджено Міноборони, Мінфіном, Мінприроди, Київською облдержадміністрацією. Не врегульовані питання стосовно позиції Міноборони, щодо будівництва аеропорту. Київська облдержадміністрація вважає недоцільним використання територій Великобугаївської та Рославичівської сільських рад для будівництва нового аеропорту. Зазначені земельні ділянки розпайовано на земельні частки (паї), власники земельних ділянок отримали відповідні акти приватної власності. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Створення "Міжнародного вантажно-пасажирського аеропорту "Узин" за рахунок інвестиційних коштів Вартість 23,2 млрд. грн. | Відсутня | 0,1% від вартості будівництва – фінансування з держбюджету 99,1% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 2,3118 млрд. грн., з них 1,8 млн. грн. – з держбюджету, 2,31 млрд. грн. – кошти інвесторів | Підготовлено проект розпорядження КМУ "Про заходи щодо створення "Міжнародного вантажно-пасажирського аеропорту "Узин". Цей проект розпорядження КМУ не погоджено Мінфіном, Держінвестицій, Фондом державного майна, Управлінням державної охорони, Київською облдержадміністрацією. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Будівництво контейнерного терміналу на Карантинному молі (Одеський МТП) Вартість 2,3 млрд. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 15% від вартості будівництва – власні кошти 85% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 338,4 млн. грн., з них 50,7 млн. грн. – власні кошти, 287,7 млн. грн. – кошти інвесторів | Підготовлено проект інвестиційної угоди щодо будівництва нового контейнерного терміналу на Карантинному молу в акваторії державного підприємства «Одеський морський торговельний порт». Не погоджено проект розпорядження КМУ «Про погодження проекту інвестиційної угоди щодо будівництва нового контейнерного терміналу на Карантинному молу в акваторії державного підприємства «Одеський морський торговельний порт». Розроблений відповідно до витягу з протоколу № 35 засідання Урядового комітету з питань економічної політики від 30 жовтня 2008 року, проект постанови Кабінету України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з елементами аукціону по залученню інвесторів для будівництва та/або реконструкції об’єктів підприємств транспортної галузі, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту та зв’язку України» знаходиться на погоджені в Держкомпідприємництві. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Створення нового гирлового порту"Очаків" (Миколаївський МТП) Вартість 16,1 млрд. грн. | Розроблено Концепцію створення глибоководного гирлового порту у Дніпровському лимані на базі ТОВ „Порт Очаків”. | 20% від вартості будівництва – власні кошти 80% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 2,4154 млрд. грн., з них 485,9 млн. грн. – власні кошти, 1,9295 млрд. грн. – кошти інвесторів | Не погоджено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення глибоководного гирлового морського торговельного порту в Дніпровському лимані». Розроблений відповідно до витягу з протоколу № 35 засідання Урядового комітету з питань економічної політики від 30 жовтня 2008 року, проект постанови Кабінету України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з елементами аукціону по залученню інвесторів для будівництва та/або реконструкції об’єктів підприємств транспортної галузі, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту та зв’язку України» знаходиться на погоджені в Держкомпідприємництві. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Будівництво нового контейнерно-ролкерного терміналу в Іллічівськім порту Вартість 1,5 млрд. грн. | Готується проект інвестиційної угоди щодо залучення інвестора для будівництва нового контейнерно-ролкерного терміналу в Іллічівськом порту | 30% від вартості будівництва – власні кошти 70% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 221,6 млн. грн., з них 67,4 млн. грн. – власні кошти, 154,2 млн. грн. – кошти інвесторів | Проект постанови Кабінету України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з елементами аукціону по залученню інвесторів для будівництва та/або реконструкції об’єктів підприємств транспортної галузі, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту та зв’язку України» знаходиться на погоджені в Держкомпідприємництві. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту Вартість 429,9 млн. грн. | Підписана кредитна угода | 100% від вартості будівництва – кредитні кошти ЄБРР та інвесторів | 64,5 млн. грн. – кредитні кошти ЄБРР та інвесторів | 24.09.2008 Закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (проект «Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» прийнято Верховною Радою України. З метою продовження роботи виконано наступне: - наказом ДП «Іллічівський морський торговельний порт» від 21.01.2008 створено групу управління проектом; - 18.11.2008 отримано погодження від Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - банк) щодо відкриття Резервного рахунку обслуговування боргу (РРОБ) у ВАТ «Морський транспортний банк». Рахунок відкрито позичальником 28.11.2008. - розроблено план природоохоронних заходів та погоджено банком 22.04.2008; - розроблено програму відокремлення активів, яку погоджено банком 27.11.2007. - розроблено Методологію з відбору та моніторингу оператора-інвестора, яку погоджено банком 19.11.2008. Ведеться пошук банка-кредитора. |
|  | Розвиток мультимодального комплексу під перевантаження контейнерів на 5-ому терміналі Іллічівського порту Вартість 423,4 млн. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 20% від вартості будівництва – власні кошти 80% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 63,5 млн. грн., з них 12,7 млн. грн. – власні кошти, 50,8 млн. грн. – кошти інвесторів | Не погоджено проект розпорядження КМУ «Про погодження проекту інвестиційної угоди щодо будівництва нового контейнерного терміналу на Карантинному молу в акваторії державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» у зв’язку із складною та тривалою процедурою, визначеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 703-р. Розроблений відповідно до витягу з протоколу № 35 засідання Урядового комітету з питань економічної політики від 30 жовтня 2008 року, проект постанови Кабінету України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з елементами аукціону по залученню інвесторів для будівництва та/або реконструкції об’єктів підприємств транспортної галузі, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту та зв’язку України» знаходиться на погоджені в Держкомпідприємництві. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Будівництво контейнерного та ро-ро терміналу на території колишнього Судноремонтного заводу "Україна"(Одеський МТП) Вартість 758,5 млн. грн. | Розроблено проекти угод щодо залучення інвестора для будівництва контейнерного та ро-ро терміналу на території колишнього Судноремонтного заводу «Україна» | 28% від вартості будівництва – власні кошти 72% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 113,8 млн. грн., з них 32,3 млн. грн. – власні кошти, 81,5 млн. грн. – кошти інвесторів | Розроблений відповідно до витягу з протоколу № 35 засідання Урядового комітету з питань економічної політики від 30 жовтня 2008 року, проект постанови Кабінету України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з елементами аукціону по залученню інвесторів для будівництва та/або реконструкції об’єктів підприємств транспортної галузі, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту та зв’язку України» знаходиться на погоджені в Держкомпідприємництві. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Будівництво контейнерного терміналу на причалі № 10 Бердянського МТП Вартість 112 млн. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 20% від вартості будівництва – власні кошти 80% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 16,8 млн. грн., з них 3,4 млн. грн. – власні кошти, 13,4 млн. грн. – кошти інвесторів | Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток інфраструктури портопункту Генічеськ Бердянського МТП Вартість 50 млн. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 7,5 млн. грн. – кошти інвесторів | Ведеться пошук інвестора. |
|  | Будівництво портопункту “Кримський” Євпаторійського МТП Вартість 5 млрд. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 250 млн. грн. – кошти інвесторів | Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток перевантажувального комплексу для сипучих вантажів Ізмаїльського МТП Вартість 126,5 млн. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 20% від вартості будівництва – власні кошти 80% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 6,4 млн. грн., з них 1,3 млн. грн. – власні кошти, 5,1 млн. грн. – кошти інвесторів | Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток Керченського морського торговельного порту Вартість 19,1 млн. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 20% від вартості будівництва – власні кошти 80% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 1 млн. грн., з них 0,2 млн. грн. – власні кошти, 0,8 млн. грн. – кошти інвесторів | Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток Маріупольського морського торговельного порту Вартість 715,1 млн. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 100% від вартості закупівель – власні кошти | 107,3 млн. грн. – власні кошти |  |
|  | Розвиток інфраструктури Ялтинського порту Вартість 728 млн. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 36,4 млн. грн. – кошти інвесторів | Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток інфраструктури Севастопольського порту Вартість 630 млн. грн. | Розроблені попередні техніко-економічні розрахунки | 21% від вартості будівництва – власні кошти 79% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 6,3 млн. грн., з них 1,3 млн. грн. – власні кошти, 5 млн. грн. – кошти інвесторів | Ведеться пошук інвестора. |
|  | Будівництво вагових комплексів Вартість 8,5 млн. грн. | Проект знаходиться на стадії розробки | 50% від вартості будівництва – власні кошти 50% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 1,7 млн. грн., з них 0,9 млн. грн. – власні кошти, 0,9 млн. грн. – кошти інвесторів | Ускладнився процес залучення власних коштів у зв’язку зі світовою фінансовою кризою. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Ремонт, реконструкція діючих та побудова нових пунктів автомобільного сервісу Вартість 642 млн. грн. | Розроблено концепцію розвитку УДП “Укрінтеравтосервіс”, яка передбачає розвиток сервісної бази на транспортних коридорах з метою надання послуг вітчизняним та іноземним юридичним особам і громадянам з обслуговування автотранспортних засобів та членів їх екіпажів на території України | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 30,7 млн. грн. – кошти інвесторів | УДП “Укрінтеравтосервіс” має можливість у повній мірі забезпечити вимоги ЄУТР лише у західному регіоні України. Південний, східний, центральний та північний регіони України планується повністю забезпечити після побудови низки ПАСів, відповідно до поетапного проекту їх розвитку. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Впровадження цифрового телерадіомовлення Вартість 4,3 млрд. грн. | Проводиться розроблення типових проектів створення системи цифрового телерадіомовлення для однотипових зон та їх впровадження у визначених зонах телерадіомовлення | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 287,4 млн. грн. – кошти інвесторів | Ведеться пошук інвестора. |
|  | Будівництво та оснащення 2-ох автоматизованих сортувальних центрів у м. Київ та м. Дніпропетровськ Вартість 1 млрд. грн. | Затверджено Концепцію Державної програми розвитку поштового зв'язку на 2009-2013 роки та планується протягом чотирьох місяців завершити розробку відповідної програми | 100% від вартості будівництва – кредитні кошти банка | 200 млн. грн. – кошти банка-кредитора | На даний час не визначено банк, що надасть кредит для реалізації проекту. Ведеться пошук банка-кредитора. |
|  | Розвиток фіксованого зв’язку Вартість 5 млрд. грн. | - | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 1 млрд. грн. – кошти інвесторів | Визначено основних виконавців проекту ВАТ "Укртелеком" та Компанія ВЕГА. Ведеться пошук інвестора. |
|  | Розвиток мобільного зв’язку 3-го покоління Вартість 35 млрд. грн. | - | 100% від вартості будівництва – кошти інвесторів | 7 млрд. грн. – кошти інвесторів | На сьогодні ВАТ "Укртелеком" отримано ліцензію на надання послуг мобільного зв'язку, також ще три оператора телекомунікацій мають таку ліцензію. Ведеться робота з інвесторами. |