Державна служба автомобільних доріг України надає перелік найбільш підготовлених до реалізації інвестиційних проектів на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг з визначеними умовами залучення інвестицій, які забезпечать найбільш повне використання транзитного потенціалу України.

Перелік найбільш підготовлених інфраструктурних  проектів

з будівництва , реконструкції та ремонту автомобільних доріг

| № п/п | Назва проекту | Місце розташування об’єкта | Загальна кошторисна вартість відповідно до затвердженого проекту, тис. грн. | Обсяги коштів, освоєних станом на 01.01.09, тис. грн. | Плановий обсяг фінансування на 2009 рік, тис. грн. | Джерела фінансування | Пропозиції щодо джерела фінансування | Обсяг капітальних вкладень незабезпечених фінансуванням, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт автомобільної дороги М-06 на ділянці Житомир-Броди Довжина ділянки 250 км. | Житомирська область Рівненська область | 572 млн. євро, у т.ч. 172 млн. євро кошти держбюджету | 53 млн. євро | 420000 (38 млн. євро) 1038000 (95 млн. євро) | Державний бюджет кредити ЄІБ, ЄБРР |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт автомобільної дороги М-03 на ділянці Бориспіль-Лубни Довжина ділянки 126 км. | Київська область Полтавська область | 67 млн. $ ПДВ та ін податки + 300 млн. $ | - | 226000 520000 (60млн. $) | Державний бюджет Кредит Світового банку |  |  |
| 3 | Реконструкція та капітальний ремонт а/д Київ-Ковель-Ягодин Довжина ділянки 485,5 км. | Житомирська обл. Рівненська обл. Волинська обл. | 4931000 | 1529000 | 300000 500000 (не підтверджено) | Державний бюджет | Кредит згідно ст. 14 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2009 рік | 500000 |
| 4 | Капітальний ремонт автомобільної дороги Кіпті-Глухів-Бачіськ Довжина ділянки 243 км . | Чернігівська область Сумська обл. | 1743000 | 1380000 | 30000 114000 (не підтверджено) | Державний Бюджет | Кредит згідно ст. 14 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2009 рік | 114000 |
| 4 | Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ-Одеса | Одеська область Київська обл. | 3717000 | 867000 | 307000 529000 (не підтверджено) | Державний Бюджет | Кредит згідно ст. 14 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2009 рік) | 529000 |
| 5 | Будівництво та експлуатація нової автомобільної дороги Львів – Краковець на умовах концесії Довжина ділянки 84,4 км. | Львівська область | 2900000 | 32700 | 127000 190000 (не підтверджено) | Кошти держбюджету Кошти концесіонера (концесійний договір від 23.12.1999) | На умовах концесії згідно ст. 14 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2009 рік | 190000 |
| 6 | Будівництво 1 черги Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від а.д. Київ-Знам’янка до а.д. Київ-Чернігів-Нові Яриловичі Довжина ділянки 74 км. | Київська область | 20000000 | 120000 | 104000 2000000 (не підтверджено) | Державний бюджет кошти концесіонера | На умовах концесії згідно ст. 14 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2009 рік | 2000000 |
| 7 | Реконструкція автомобільної дороги М-06 на ділянці Київ – Житомир. Довжина ділянки 110 км. | Київська, Житомирська область | 260 млн. євро |  | Розпочато процедуру ініціювання проекту згідно з постановою Кабміну від 26.11.08 №1027 |  | Держбюджет Кредити МФО | 476000 (43,3 млн. євро. (ПДВ)) + 2860000 (260 млн. євро) |